# Lộ trình 3 đồ án GenAI – Trợ lý sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt

Oct 22, 2026 · @Daisy Ngoc ha

## Tổng quan

Cả 3 đồ án làm trên cùng một bài toán: trợ lý sản phẩm bảo hiểm cá nhân của Bảo Việt. Mỗi đồ án thêm một lớp năng lực GenAI:

- ĐA1 truy xuất (RAG)

- ĐA2 agent và hiểu hợp đồng của người dùng (Agentic RAG)

- ĐATN đa phương thức: đọc chứng từ y tế và tiền thẩm định hồ sơ bồi thường.

Lý do lựa chọn:

- Cùng bài toán, cùng codebase. Theo đề xuất của giảng viên hướng dẫn. Mỗi đồ án vẫn có câu hỏi nghiên cứu riêng và báo cáo đọc độc lập được.

- Dữ liệu. ĐA1, ĐA2 dùng tài liệu công khai và dữ liệu giả tự sinh (nhãn tự động); ĐA2 thêm 5–10 hợp đồng thật để kiểm tra. ĐATN có thêm khoảng 200 bộ hồ sơ bồi thường thật của 5 năm trước, thuộc phạm vi dự án và được phép sử dụng: dùng cho cả huấn luyện và kiểm tra, xử lý bằng model local, che thông tin cá nhân trước khi dùng.

- Tích lũy tài sản. Mỗi đồ án để lại code, kho tri thức, benchmark, generator và log cho đồ án sau dùng tiếp.

- Thời lượng:

  - ĐA1: còn lại 10 tuần;

  - ĐA2 và ĐATN mỗi đồ án 12 tuần.

  - Công làm dữ liệu/ labelling ước tính:

    - DA1: khoảng 20 giờ (ĐA1)

    - DA2: 20 giờ cộng 25–35 giờ chuẩn bị dữ liệu thật chạy song song

    - DATN: khoảng 25 giờ cộng 20–30 giờ sửa nhãn tập huấn luyện thật.

- Công cụ.

  - Mỗi đồ án một Claude Project;

  - 11 skill với tiền tố hust-da1-, hust-da2-, hust-datn- (xem mục Công cụ hỗ trợ).

  - Laptop không có GPU nên mọi bước cần GPU chạy theo lô trên Google Colab Pay As You Go (GPU L4 cho ĐA1);

  - Colab chỉ nhận tài liệu công khai và dữ liệu giả.

Hình:lộ trình 3 đồ án · 2 mốc chuyển

Mỗi mốc chỉ mở khi đồ án trước đã để lại đủ tài sản cho đồ án sau; nền dùng chung chạy xuyên suốt cả 3 kỳ.

## ĐA chuyên ngành 1 – Hệ thống hỏi đáp có trích dẫn về sản phẩm bảo hiểm cá nhân dựa trên RAG

ĐA1 xây nền móng: một pipeline RAG tiếng Việt trả lời có trích dẫn điều khoản cho 10–15 sản phẩm bảo hiểm cá nhân, cùng benchmark v1 và bộ công cụ đánh giá mà 2 đồ án sau dùng lại.

### 1. Phạm vi thực hiện

Mục tiêu

- MT1: Xây kho tri thức từ tài liệu công khai của 10–15 sản phẩm, xử lý đúng bảng biểu, có metadata (sản phẩm, loại tài liệu, ngày hiệu lực) và từ điển thuật ngữ hai cấp.

- MT2: Xây pipeline RAG gồm hybrid search, reranker và LLM; câu trả lời kèm trích dẫn điều khoản; từ chối khi tài liệu không có căn cứ; demo web.

- MT3: Xây benchmark v1 (150 câu) và harness đánh giá; so sánh 5 cấu hình B0–B4 (từ không dùng RAG đến pipeline đầy đủ).

Gợi ý sản phẩm theo hồ sơ nhu cầu (MT4 cũ) chuyển sang ĐA2 thành tool check_eligibility() để vừa 10 tuần.

Câu hỏi nghiên cứu

- RQ1: Chunking theo Chương/Mục/Điều/Khoản và chuyển bảng sang Markdown cải thiện truy xuất bao nhiêu so với chunking cố định?

- RQ2: Hybrid search và reranker cải thiện Recall@k, MRR và độ trung thực của câu trả lời bao nhiêu?

- RQ3: Ngưỡng từ chối có giúp từ chối đúng câu ngoài phạm vi mà không từ chối nhầm câu hợp lệ không?

Ngoài phạm vi: hỏi đáp về luật; khách hàng tổ chức; tính phí cho một hồ sơ cụ thể; hợp đồng của người dùng và gợi ý sản phẩm (ĐA2); chứng từ bồi thường (ĐATN); hội thoại nhiều lượt.

### 2. Công việc cụ thể

| Tuần | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan lý thuyết (Transformer, LLM, RAG), rà lại nghiên cứu liên quan; chốt danh sách sản phẩm; dựng repo khung theo quy ước chung | Chương tổng quan nháp; danh sách 10–15 sản phẩm; repo khung |
| 2 | Thu thập tài liệu, ghi sources.csv; parse PDF và bản scan bằng Docling, chuyển bảng sang Markdown; kiểm tra hiệu lực 4 văn bản KDBH | Tài liệu đã parse |
| 3 | Chunking cố định và theo Chương/Mục/Điều/Khoản, gắn metadata; lập Product Catalog, từ điển thuật ngữ 2 cấp; bắt đầu soạn benchmark; dựng quy trình chạy lô trên Colab (notebook, đồng bộ Drive) | Kho chunk; catalog; từ điển; benchmark nháp; notebook Colab |
| 4 | Embedding bge-m3 trên Colab L4, index Qdrant; chạy B0 (không RAG), B1 (dense, chunk cố định), B2 (chunking cấu trúc) | Kết quả baseline; chốt mục tiêu số |
| 5 | B3 (hybrid search, lọc metadata, query processor); chốt benchmark v1 | Benchmark v1 (150 câu: dev 30, test 120); kết quả B3 |
| 6 | B4 (reranker, ngưỡng từ chối, prompt trích dẫn, citation mapper) | Pipeline hoàn chỉnh |
| 7 | Giao diện demo (Streamlit + FastAPI); chạy tập test cho B0–B4 | Demo; bảng kết quả |
| 8 | Hiệu chỉnh Ragas bằng 30 câu chấm tay; phân tích lỗi theo nhóm câu | Phân tích lỗi |
| 9 | Viết báo cáo | Báo cáo nháp |
| 10 | Hoàn thiện báo cáo, slide; bảo vệ | Báo cáo, slide |

Có 3 mốc kiểm tra: tuần 4 chốt mục tiêu số sau baseline, tuần 5 chốt benchmark v1, tuần 6 pipeline B4 hoàn chỉnh. Chương tổng quan viết dần từ tuần 1; benchmark soạn song song từ tuần 3. Quy trình chạy lô trên Colab (notebook, đồng bộ Drive) dựng ở tuần 2–3, trước lần embed đầu tiên ở tuần 4.

### 3. Dữ liệu chuẩn bị

| Dữ liệu | Thật / giả | Khối lượng | Công cụ tạo, xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Tài liệu sản phẩm: quy tắc, điều khoản, bảng phí, bảng quyền lợi, brochure, FAQ | Thật, công khai | 10–15 sản phẩm, khoảng 50–100 file | Tải thủ công, ghi nguồn vào sources.csv; Docling (kèm OCR) để parse |
| Văn bản pháp luật KDBH: Luật 08/2022/QH15, Luật 139/2025/QH15, NĐ 46/2023/NĐ-CP, TT 67/2023/TT-BTC | Thật, công khai | 4 văn bản | Chỉ lấy điều giải thích từ ngữ làm định nghĩa chung cho từ điển; không đưa vào kho truy xuất |
| Product Catalog: loại sản phẩm, tuổi tham gia, đối tượng, ngày hiệu lực | Thật, trích từ tài liệu công khai | 1 bảng, 10–15 dòng | LLM trích xuất, tự duyệt trên Excel |
| Từ điển thuật ngữ 2 cấp: mỗi mục có scope (dùng chung hoặc mã sản phẩm) và source; định nghĩa của sản phẩm được ưu tiên | Thật | 50–100 mục | LLM gợi ý, tự duyệt |
| Kho chunk, metadata, vector | Xử lý từ tài liệu thật | Khoảng 1.000–4.000 chunk | Python, LlamaIndex, bge-m3 (embed trên Colab L4), Qdrant |
| Benchmark v1: câu hỏi, đáp án, đoạn nguồn, nhóm, độ khó | Câu hỏi giả lập, đáp án từ tài liệu thật | 150 câu, 5 nhóm × 30; dev 30, test 120 | LLM soạn nháp từ chunk, tự duyệt; lưu JSONL |
| Bộ chấm tay để hiệu chỉnh Ragas | Tự chấm | 30 câu | Bảng tính |
| Log và trace | Tự sinh khi chạy | Toàn bộ lần chạy | Logging dạng JSON kèm meta.json (GPU, version Ollama, digest model) |

Công làm tay ước tính: khoảng 20 giờ. Không cần dữ liệu cá nhân.

### 4. Sản phẩm bàn giao

- Repo bv-rag kèm hướng dẫn cài đặt, config cho 5 cấu hình B0–B4, notebook chạy lô trên Colab và sơ đồ kiến trúc

- Kho tri thức đã xử lý, Product Catalog, từ điển thuật ngữ

- Benchmark v1 (JSONL) kèm mô tả schema

- Ứng dụng demo chatbot có trích dẫn

- Bảng kết quả thực nghiệm và phân tích lỗi

- Báo cáo, slide bảo vệ

### 5. Đánh giá

| Nhóm | Tiêu chí | Thước đo | Mục tiêu dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Truy xuất | Tìm đúng đoạn nguồn | Recall@5, MRR | Recall@5 ≥ 0,85 |
| Sinh câu trả lời | Trung thực với ngữ cảnh | Faithfulness (Ragas) | ≥ 0,85 |
| Sinh câu trả lời | Đúng trọng tâm câu hỏi | Answer Relevancy | ≥ 0,80 |
| Sinh câu trả lời | Đúng so với đáp án chuẩn | Answer Correctness; Context Precision/Recall | Báo cáo |
| Trích dẫn | Dẫn đúng điều khoản | Tỷ lệ trích dẫn đúng | ≥ 90% |
| An toàn | Từ chối đúng lúc | Tỷ lệ từ chối đúng câu ngoài phạm vi; tỷ lệ từ chối nhầm | ≥ 90%; ≤ 5% |
| Vận hành | Tốc độ, chi phí | Độ trễ trung bình và p95 (đo trên GPU L4); chi phí trên 1.000 câu (theo compute unit) | Báo cáo |
| Độ tin cậy của đánh giá | Ragas khớp với người | Tương quan giữa điểm Ragas và 30 câu chấm tay | Báo cáo |

Các mục tiêu số là dự kiến, chốt lại sau khi có kết quả baseline tuần 4. Mọi metric báo cáo theo từng nhóm câu; ngưỡng và prompt chỉ tinh chỉnh trên dev, tập test chạy một lần cho mỗi cấu hình.

## ĐA chuyên ngành 2 – Trợ lý tư vấn Agentic RAG hiểu hợp đồng của người dùng

ĐA2 biến hệ thống hỏi đáp thành trợ lý tư vấn. Agent tự lập kế hoạch và gọi công cụ; người dùng upload hợp đồng để hỏi về chính hợp đồng của mình; có thêm 2–3 chức năng bổ trợ. Kho tri thức, retriever và benchmark lấy từ ĐA1.

### 1. Phạm vi thực hiện

Mục tiêu

- MT1: Agent điều phối bằng LangGraph gồm Router, Planner, Grader, Grounding Check, có giới hạn vòng lặp.

- MT2: 4 tool: search_docs() (đóng gói retriever ĐA1), check_eligibility() (gợi ý sản phẩm theo hồ sơ nhu cầu, chuyển từ MT4 cũ của ĐA1), calc_premium(), parse_policy().

- MT3: Upload hợp đồng hoặc giấy chứng nhận (PDF), trích xuất ra JSON, rồi hỏi đáp trên chính hợp đồng kết hợp quy tắc sản phẩm.

- MT4: 2–3 chức năng bổ trợ: tóm tắt hợp đồng 1 trang; nhắc mốc (hết thời gian chờ, kỳ đóng phí, hạn nộp hồ sơ); checklist hồ sơ bồi thường theo loại sự kiện.

- MT5: Công cụ hỗ trợ, không phải chức năng của hệ thống: generator hợp đồng giả viết tổng quát (mẫu, trường, render) để ĐATN mở rộng sang chứng từ y tế.

Câu hỏi nghiên cứu

- RQ1: Agentic RAG có trả lời tốt hơn RAG của ĐA1 ở câu so sánh, câu tình huống và câu cần dữ liệu có cấu trúc không; đổi lại độ trễ và chi phí tăng bao nhiêu?

- RQ2: LLM trích xuất thông tin hợp đồng từ PDF chính xác đến đâu theo từng trường; kết quả trên hợp đồng giả và hợp đồng thật chênh nhau bao nhiêu?

- RQ3: Kết hợp dữ kiện hợp đồng với quy tắc có trả lời đúng các câu kiểu “Hợp đồng của tôi đã qua thời gian chờ chưa?” không?

Ngoài phạm vi: chứng từ y tế và hồ sơ bồi thường (ĐATN); hội thoại nhiều lượt chỉ làm ở mức demo.

### 2. Công việc cụ thể

| Tuần | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan agent, tool use, LangGraph, structured output; thiết kế state, schema tool, schema hợp đồng | Tài liệu thiết kế |
| 2 | Đóng gói search_docs() từ ĐA1; số hóa bảng phí (CSV) và bảng luật | Tool đầu tiên; bảng phí; bảng luật |
| 3 | Thiết kế 3–5 mẫu hợp đồng; viết generator; sinh 30 hợp đồng giả kèm nhãn | Generator v1; 30 hợp đồng giả |
| 4 | Viết parse_policy(), check_eligibility(), calc_premium() | Đủ 4 tool |
| 5 | Router Agent và Planner | Luồng điều phối |
| 6 | Grader và vòng viết lại query; Grounding Check; guardrails | Agent graph hoàn chỉnh |
| 7 | Suy luận kết hợp hợp đồng và quy tắc (mốc thời gian chờ, quyền lợi theo chương trình) | Hỏi đáp trên hợp đồng |
| 8 | Chức năng bổ trợ: tóm tắt hợp đồng, nhắc mốc, checklist hồ sơ | 2–3 chức năng |
| 9 | Benchmark v2 (thêm 100 câu); giao diện upload và chat | Benchmark v2; demo |
| 10 | Thực nghiệm RAG so với Agentic RAG; đánh giá trích xuất trên hợp đồng giả và 5–10 hợp đồng thật; phân tích lỗi | Bảng kết quả |
| 11 | Viết báo cáo | Báo cáo nháp |
| 12 | Hoàn thiện báo cáo, slide; bảo vệ | Báo cáo, slide |

Luồng việc song song: chuẩn bị dữ liệu thật cho ĐATN

Bộ khoảng 200 hồ sơ bồi thường (5 năm trước) đã được phép sử dụng. Mỗi tuần 3–4 giờ, làm theo skill hust-datn-real-data-governance. Mục đích: ĐATN vào việc là có ngay tập test thật; tập huấn luyện thật sửa nhãn tiếp ở tuần 1–5 ĐATN.

| Tuần ĐA2 | Việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Lưu văn bản cho phép; ghi rõ phạm vi: huấn luyện, nơi xử lý, công bố kết quả | Hồ sơ pháp lý dữ liệu |
| 3–4 | Kiểm kê 200 bộ (loại chứng từ, năm, sản phẩm, có kết quả giải quyết hay không); gộp theo số GCNBH; lập bảng trường GCNBH; chia train/val/test (khoảng 130/20/50 bộ) phân tầng | inventory.csv, policy_fields.csv, split.csv |
| 3–4 | Thu quy tắc, bảng quyền lợi của các phiên bản sản phẩm có hiệu lực tại thời điểm của hồ sơ | Kho quy tắc theo phiên bản |
| 5–10 | Che thông tin toàn bộ 200 bộ; gán nhãn cẩn thận 50 bộ test bằng Label Studio; kiểm tra lại 100% ảnh đã che; ghi kết quả giải quyết thực tế | 200 bộ đã che; tập test thật có nhãn |

Tập test (50 bộ) chọn trước và cách ly ngay từ tuần 3–4: không dùng để huấn luyện, chọn checkpoint hay tinh chỉnh prompt. Nếu trễ tiến độ: giữ tập test và bảng GCNBH, dời việc che phần train sang tuần 1–2 ĐATN.

### 3. Dữ liệu chuẩn bị

| Dữ liệu | Thật / giả | Khối lượng | Công cụ tạo, xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Kho tri thức, Product Catalog, benchmark v1 | Kế thừa ĐA1 | — | — |
| Bảng phí dạng có cấu trúc cho calc_premium() | Thật, công khai | 3–5 sản phẩm | Lấy từ bảng đã parse ở ĐA1, xử lý bằng pandas, xuất CSV, tự kiểm tra |
| Bảng luật: thời gian chờ theo loại quyền lợi, hạn nộp hồ sơ, điều kiện tham gia | Thật, trích từ quy tắc công khai | 1 bảng cho mỗi sản phẩm | LLM trích xuất, tự duyệt |
| Mẫu hợp đồng, giấy chứng nhận | Giả, tự thiết kế, có watermark | 3–5 mẫu | HTML + Jinja2 |
| Hợp đồng giả | Giả, nhãn tự động | Khoảng 30, sinh thêm được khi cần | Python, Faker (vi_VN), WeasyPrint xuất PDF |
| Hợp đồng thật | Thật, có đồng ý, đã che thông tin cá nhân | 5–10 (khuyến nghị, không bắt buộc) | Của bản thân, gia đình; tự gán nhãn |
| Benchmark v2 | Câu hỏi giả lập | Thêm 50 câu so sánh/tình huống và 50 câu về hợp đồng cụ thể | LLM soạn nháp, tự duyệt; đáp án câu hợp đồng tính tự động từ trường hợp đồng và bảng luật |
| Checklist hồ sơ chuẩn | Thật, theo quy tắc | 3 loại sự kiện (nội trú, ngoại trú, tai nạn) | Tự soạn |
| Kịch bản hội thoại demo | Giả | 10–20 (tùy chọn) | Tự viết |
| Trace của agent | Tự sinh khi chạy | Toàn bộ lần chạy | Logging dạng JSON |

Công làm tay ước tính: khoảng 20 giờ cho phần ĐA2, cộng 25–35 giờ cho luồng chuẩn bị dữ liệu thật (chi tiết dữ liệu nằm ở mục ĐATN).

### 4. Sản phẩm bàn giao

- Agent graph và 4 tool, tích hợp vào repo chung

- Generator hợp đồng giả (dùng lại cho ĐATN) và bộ 30 hợp đồng giả kèm nhãn

- Benchmark v2

- Demo: upload hợp đồng, hỏi đáp, 2–3 chức năng bổ trợ

- Bảng so sánh RAG và Agentic RAG theo nhóm câu hỏi

- Báo cáo, slide bảo vệ

- Không tính vào điểm ĐA2: tập test thật cho ĐATN (inventory, bảng trường GCNBH, 50 bộ đã che và gán nhãn)

### 5. Đánh giá

| Nhóm | Tiêu chí | Thước đo | Mục tiêu dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Trích xuất hợp đồng | Đúng từng trường | Precision, recall, F1 theo trường; exact match ngày và số tiền | F1 ≥ 0,95 trên hợp đồng giả; báo cáo trên hợp đồng thật |
| Điều phối | Router phân loại đúng ý định | Accuracy phân loại | ≥ 90% |
| Điều phối | Gọi đúng tool, đúng tham số | Tool-call accuracy | ≥ 90% |
| Chất lượng trả lời | So với RAG của ĐA1 | Answer Correctness, Faithfulness tách theo nhóm câu hỏi | Agentic tốt hơn ở nhóm so sánh, tình huống |
| Câu về hợp đồng | Kết luận đúng | Tỷ lệ trả lời đúng | ≥ 85% |
| Chức năng bổ trợ | Mốc đúng, checklist đủ | Tỷ lệ mốc ngày đúng; độ phủ checklist | ≥ 95% |
| Ổn định | Không lặp, không lỗi | Tỷ lệ chạm giới hạn vòng lặp; tỷ lệ lỗi JSON | ≤ 5% |
| Chi phí | Đánh đổi so với ĐA1 | Số lần gọi LLM mỗi câu; độ trễ p95; chi phí trên 1.000 câu | Báo cáo |

## Đồ án tốt nghiệp – Trợ lý tiền thẩm định hồ sơ bồi thường bảo hiểm sức khỏe đa phương thức

ĐATN đọc bộ chứng từ y tế người dùng upload, trích xuất thông tin, kiểm tra chéo, đối chiếu với hợp đồng (ĐA2) và quy tắc (ĐA1), rồi đề xuất phương án giải quyết kèm căn cứ. Cán bộ bồi thường là người quyết định cuối cùng. Toàn bộ dữ liệu huấn luyện là dữ liệu tổng hợp có nhãn tự động.

### 1. Phạm vi thực hiện

Mục tiêu

- MT1: Công cụ hỗ trợ, không phải chức năng của hệ thống: mở rộng generator của ĐA2 để sinh chứng từ y tế và ca bồi thường tổng hợp có nhãn tự động, bù cho các kịch bản hiếm và mẫu chứng từ hiện hành mà 200 bộ thật không có.

- MT2: Trích xuất thông tin từ ảnh chứng từ bằng mô hình đa phương thức (VLM); so với cách OCR + LLM; fine-tune VLM bằng LoRA trên dữ liệu tổng hợp.

- MT3: Kiểm tra chéo hồ sơ: phát hiện thiếu chứng từ và thông tin không khớp giữa các giấy tờ.

- MT4: Agent đối chiếu quyền lợi (tái dùng ĐA1, ĐA2) thêm tool calc_benefit(); đầu ra là quyết định đề xuất, số tiền, điều khoản căn cứ.

- MT5: Demo có cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân (che thông tin, không lưu ảnh gốc) và có bước người duyệt.

Câu hỏi nghiên cứu

- RQ1: Với chứng từ y tế tiếng Việt, VLM đọc trực tiếp ảnh và OCR + LLM khác nhau thế nào về độ chính xác và chi phí, trên cả dữ liệu tổng hợp và tập test thật?

- RQ2: Fine-tune VLM bằng LoRA với 3 nguồn dữ liệu: chỉ tổng hợp, chỉ thật (khoảng 130 bộ), kết hợp cả hai. Cách nào cho kết quả tốt nhất trên tập test thật (50 bộ), và dữ liệu tổng hợp bù được bao nhiêu cho việc thiếu dữ liệu thật?

- RQ3: Đề xuất đầu–cuối đúng đến đâu theo từng kịch bản trên dữ liệu tổng hợp, và khớp với quyết định thực tế đến đâu trên các hồ sơ thật có kết quả giải quyết (đối chiếu theo quy tắc có hiệu lực tại thời điểm hồ sơ)?

Phạm vi: bảo hiểm sức khỏe cá nhân, nội trú và ngoại trú, 5 loại chứng từ. Ngoài phạm vi: xe cơ giới và ảnh tổn thất, quyết định bồi thường tự động không có người duyệt, tích hợp với hệ thống bồi thường thật.

### 2. Công việc cụ thể

| Tuần | Công việc | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan VLM, document understanding, OCR; chọn model; thiết kế schema 5 loại chứng từ (khớp với nhãn tập test thật đã làm ở ĐA2) | Tài liệu thiết kế |
| 1–5 (song song) | Gán nhãn tập train/val thật (khoảng 150 bộ): VLM zero-shot gán nhãn nháp, người sửa trên Label Studio | Tập train/val thật có nhãn |
| 2–3 | Thiết kế mẫu 5 loại chứng từ, mỗi loại 3 biến thể, gồm cả mẫu cũ (như hồ sơ 5 năm trước) và mẫu hiện hành; mở rộng generator; thêm bước làm nhiễu | Generator chứng từ |
| 4 | Kịch bản bồi thường và rule engine; sinh 300–500 ca, 2.000–5.000 ảnh; duyệt 50 ca | Bộ dữ liệu tổng hợp |
| 5 | Baseline trích xuất: OCR + LLM và VLM zero-shot, chạy trên test tổng hợp và test thật | Kết quả RQ1 |
| 6–7 | Fine-tune VLM bằng LoRA với 3 nguồn: tổng hợp, thật, kết hợp; chọn checkpoint trên val; đánh giá trên test thật | Model fine-tune; kết quả RQ2 |
| 8 | Kiểm tra chéo hồ sơ; tool check_coverage(), calc_benefit() có chọn phiên bản quy tắc theo ngày; tích hợp vào agent của ĐA2 | Pipeline đầu–cuối |
| 9 | Demo: upload hồ sơ, nhận đề xuất; có bước người duyệt; che thông tin cá nhân | Demo |
| 10 | Thực nghiệm đầu–cuối trên dữ liệu tổng hợp và hồ sơ thật có kết quả; hiệu chỉnh LLM-as-judge (chạy local) bằng 50 ca chấm tay; phân tích lỗi theo tầng | Kết quả RQ3 |
| 11 | Viết báo cáo, kèm mục mô tả nguồn và cách xử lý dữ liệu thật (data statement) | Báo cáo nháp |
| 12 | Hoàn thiện báo cáo, slide; bảo vệ | Báo cáo, slide |

12 tuần là khá chặt. Nếu trễ, phần cắt đầu tiên là fine-tune VLM (tuần 6–7): giữ VLM zero-shot và so sánh với OCR + LLM.

### 3. Dữ liệu chuẩn bị

| Dữ liệu | Thật / giả | Khối lượng | Công cụ tạo, xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy tắc, bảng luật, Product Catalog, generator và hợp đồng giả | Kế thừa ĐA1, ĐA2 | — | — |
| Quy tắc, bảng quyền lợi phiên bản cũ (có hiệu lực tại thời điểm hồ sơ) | Thật, thuộc phạm vi dự án | Theo sản phẩm xuất hiện trong 200 bộ | Chuẩn bị ở ĐA2; thêm trường effective_from/to vào bảng luật |
| Mẫu chứng từ y tế (mẫu cũ và hiện hành): giấy ra viện, đơn thuốc, bảng kê chi phí, hóa đơn, giấy chứng nhận phẫu thuật | Giả, tự thiết kế, có watermark | 5 loại × 3 biến thể | HTML + Jinja2; font viết tay; dấu mộc giả |
| Danh mục tham chiếu: ICD-10, danh mục thuốc | Thật, công khai | — | Tải về, xử lý bằng pandas |
| Chứng từ tổng hợp (train, val, test) | Giả, nhãn tự động | 2.000–5.000 ảnh | Faker (vi_VN); LLM viết phần chữ; WeasyPrint; pdf2image; Augraphy |
| Ca bồi thường tổng hợp | Giả, nhãn từ rule engine | 300–500 ca, 6 kịch bản | Rule engine viết bằng Python |
| Hồ sơ bồi thường thật – train/val | Thật, được phép sử dụng, đã che thông tin | Khoảng 130 bộ train + 20 bộ val (450–750 tờ) | VLM zero-shot gán nhãn nháp, người sửa trên Label Studio; chỉ xử lý local |
| Hồ sơ bồi thường thật – test | Thật, được phép sử dụng, đã che thông tin | 50 bộ (150–250 tờ), cách ly từ đầu | Gán nhãn cẩn thận ở ĐA2; Label Studio; Pillow |
| Bảng trường GCNBH tương ứng | Thật, cùng phạm vi cho phép | 7 trường mỗi GCNBH (sản phẩm, chương trình, quyền lợi bổ sung, hiệu lực, hết hạn, năm đầu/tái tục, năm sinh) | Lấy từ bản sao GCNBH trong hồ sơ hoặc nguồn dữ liệu dự án; không cần bản hợp đồng đầy đủ |
| Kết quả giải quyết thực tế | Thật, nếu có | Theo số hồ sơ có kết quả | Nhập bảng theo case_id |
| Bộ chấm tay để hiệu chỉnh LLM-as-judge | Tự chấm | 50 ca | Bảng tính |

Dữ liệu thật dùng cho cả huấn luyện và kiểm tra, nhưng tập test 50 bộ luôn cách ly. Mọi xử lý trên dữ liệu thật (OCR, VLM, fine-tune, LLM-as-judge) chạy bằng máy local hoặc hạ tầng nằm trong phạm vi cho phép. Model fine-tune có dữ liệu thật không công bố trọng số, vì model có thể ghi nhớ thông tin trong dữ liệu huấn luyện.

Công làm tay trong kỳ ĐATN ước tính: khoảng 25 giờ (mẫu chứng từ, duyệt 50 ca, chấm 50 ca) cộng 20–30 giờ sửa nhãn nháp cho tập train/val thật. Phần che thông tin và gán nhãn tập test đã làm trong kỳ ĐA2. Mọi tài liệu giả in watermark “MẪU – DỮ LIỆU GIẢ, phục vụ nghiên cứu”, dùng tên bệnh viện và công ty hư cấu, không dùng logo, mã số thuế hay ký hiệu hóa đơn thật.

### 4. Sản phẩm bàn giao

- Generator chứng từ y tế và ca bồi thường, kèm bộ dữ liệu tổng hợp và datasheet mô tả

- Module trích xuất: VLM zero-shot và bản fine-tune LoRA

- Pipeline tiền thẩm định đầu–cuối tích hợp agent của ĐA2

- Demo: upload hồ sơ, nhận đề xuất có căn cứ, có bước người duyệt

- Bảng kết quả cho RQ1–RQ3, tách theo dữ liệu tổng hợp và dữ liệu thật; phân tích lỗi

- Mục mô tả nguồn và cách xử lý dữ liệu thật trong báo cáo (data statement)

- Báo cáo, slide bảo vệ; tùy chọn công bố generator và bộ dữ liệu tổng hợp (không công bố dữ liệu thật)

### 5. Đánh giá

| Nhóm | Tiêu chí | Thước đo | Mục tiêu dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân loại chứng từ | Nhận đúng loại giấy tờ | Accuracy | ≥ 95% |
| Trích xuất (tổng hợp) | Đúng từng trường | F1 theo trường; ANLS cho trường chữ; exact match số tiền và ngày | F1 ≥ 0,90 |
| Trích xuất (thật) | Dùng được trên chứng từ thật | Các thước đo trên, trên 50 bộ test thật | Đặt mục tiêu sau baseline tuần 5 |
| So sánh nguồn dữ liệu fine-tune | Giá trị của dữ liệu tổng hợp | F1 trên test thật của 3 cách: tổng hợp / thật / kết hợp; thêm đường cong theo số bộ thật dùng huấn luyện (ví dụ 30, 60, 130 bộ) | Báo cáo; kỳ vọng kết hợp tốt nhất |
| Kiểm tra chéo | Phát hiện hồ sơ có vấn đề | Recall phát hiện thiếu chứng từ, không khớp (tổng hợp) | ≥ 90% |
| Đề xuất đầu–cuối (tổng hợp) | Quyết định và số tiền đúng | Accuracy theo 6 kịch bản; MAE số tiền | ≥ 85%; báo cáo |
| Đề xuất đầu–cuối (thật) | Khớp quyết định thực tế | Tỷ lệ khớp trên hồ sơ test có kết quả, đủ trường GCNBH và có quy tắc đúng phiên bản | Báo cáo |
| Căn cứ | Dẫn đúng điều khoản, đúng phiên bản | Tỷ lệ trích dẫn đúng | ≥ 90% |
| Độ tin cậy của đánh giá | LLM-as-judge khớp với người | Cohen’s kappa trên 50 ca chấm tay | Báo cáo |
| Vận hành | Tốc độ, chi phí | Thời gian và chi phí xử lý mỗi hồ sơ | Báo cáo |
| Bảo vệ dữ liệu | Không lộ thông tin cá nhân | Tỷ lệ trường nhạy cảm được che trong ảnh và log | 100% |

## Chuyển giao giữa các đồ án

Mỗi đồ án dùng lại tài sản của đồ án trước, nên các tài sản dưới đây phải được viết tổng quát và có phiên bản ngay từ lần đầu.

| Tài sản | Làm ở | Dùng lại ở | Điều kiện để dùng lại được |
| --- | --- | --- | --- |
| Kho tri thức, Product Catalog, từ điển thuật ngữ | ĐA1 | ĐA2, ĐATN | Schema chunk và metadata cố định |
| Retriever, reranker, citation mapper | ĐA1 | ĐA2 (thành tool search_docs), ĐATN | Viết dạng hàm độc lập, chạy theo config |
| Benchmark v1 → v2 | ĐA1, ĐA2 | ĐA2, ĐATN | Lưu JSONL theo schema, có số phiên bản |
| Harness đánh giá (Ragas, Recall@k, MRR, báo cáo) | ĐA1 | ĐA2, ĐATN | Nhận đầu vào là config và benchmark bất kỳ |
| Bảng phí, bảng luật | ĐA2 | ĐATN (rule engine, check_coverage, calc_benefit) | Mỗi luật có tham chiếu đến điều khoản gốc |
| Agent graph và các tool | ĐA2 | ĐATN | Thêm tool mới không phải sửa Router |
| Generator dữ liệu giả (mẫu, trường, render) | ĐA2 | ĐATN | Tách riêng mẫu, bộ sinh trường và bước render |
| Dữ liệu thật: inventory, chia train/val/test, bảng trường GCNBH, quy tắc phiên bản cũ, 200 bộ đã che, 50 bộ test có nhãn | Luồng song song trong kỳ ĐA2 | ĐATN | Nhãn theo cùng schema chứng từ của generator; tập test cách ly từ đầu |
| Log và trace | ĐA1, ĐA2 | ĐATN (phân tích lỗi, so sánh) | Ghi dạng JSON từ lần chạy đầu tiên |
| Quy trình chạy GPU trên Colab (notebook, đồng bộ Drive, meta.json), LLMClient | ĐA1 | ĐA2, ĐATN (chỉ dữ liệu công khai hoặc giả) | Notebook chỉ điều phối, code nằm trong src/; ghi GPU, version, digest model vào meta.json |
| Claude Project và skill | ĐA1 | Cả 3 | Sửa quy ước ở skill hust-da1-bh-genai-conventions, các skill khác trỏ về đó |

## Mốc quyết định và rủi ro

Có 2 mốc kiểm tra (điều kiện nằm trên sơ đồ ở phần Tổng quan). Ở Mốc 2, nếu generator chứng từ hoặc VLM tỏ ra quá rủi ro, ĐATN chuyển sang phương án dự phòng GraphRAG: chỉ cần tài liệu công khai và benchmark sẵn có.

| Rủi ro | Dấu hiệu sớm | Phương án dự phòng |
| --- | --- | --- |
| Lệch theo thời gian: hồ sơ 5 năm trước khác chứng từ hiện nay (ví dụ hóa đơn giấy so với hóa đơn điện tử) và áp dụng quy tắc cũ | Model tốt trên test thật nhưng kém trên mẫu hiện hành | Generator có cả mẫu cũ và mẫu hiện hành; đánh giá riêng trên mẫu hiện hành tổng hợp; nêu rõ giới hạn trong báo cáo |
| Không có quy tắc đúng phiên bản cho một số sản phẩm trong hồ sơ | Tuần 4 ĐA2 thiếu quy tắc cũ của sản phẩm | Hồ sơ đó chỉ dùng cho trích xuất và kiểm tra chéo; đánh giá đầu–cuối trên phần còn lại và dữ liệu tổng hợp |
| Thiếu trường GCNBH cho nhiều hồ sơ | Tuần 4 ĐA2 thiếu trường ở trên 30% hồ sơ | Như trên |
| Rò rỉ tập test vào huấn luyện | Cùng GCNBH hoặc cùng người xuất hiện ở cả train và test | Chia theo GCNBH (các hồ sơ cùng GCNBH nằm chung một tập); kiểm tra trùng trước khi huấn luyện |
| Che thông tin sót; model ghi nhớ thông tin cá nhân | Kiểm tra lại phát hiện vùng chưa che | Kiểm tra 100% ảnh; chỉ huấn luyện trên ảnh đã che; không công bố trọng số model |
| Parse bảng phí, bảng quyền lợi kéo dài (ĐA1) | Cuối tuần 3 còn trên 20% bảng lỗi | Giảm còn 10 sản phẩm; số hóa thủ công các bảng quan trọng |
| LLM 7B kém tiếng Việt hoặc trích dẫn (ĐA1) | Faithfulness của B2 thấp rõ trên dev | Chuyển sang model lớn hơn hoặc API (dữ liệu công khai); giữ cùng LLM cho mọi cấu hình |
| Colab không cấp GPU L4 hoặc hết compute unit (ĐA1) | Không kết nối được L4 khi cần chạy; số unit còn dưới 20 | Mua thêm unit; nếu phải dùng T4 thì đo lại smoke test và chạy lại toàn bộ B0–B4 trên T4; embed bằng CPU qua đêm |
| Ragas không đáng tin với tiếng Việt (ĐA1) | Tương quan thấp với 30 câu chấm tay | Lấy metric truy xuất làm chính; nêu như một kết quả |
| Model 7B gọi tool không ổn định (ĐA2) | Tỷ lệ lỗi JSON hoặc chọn sai tool cao | Dùng API cho phần điều phối, giữ model local cho bước sinh (chỉ với dữ liệu công khai/giả) |
| Hợp đồng giả quá “sạch” so với thật (ĐA2) | F1 trên hợp đồng thật thấp hơn nhiều | Thêm biến thể mẫu, bố cục; báo cáo khoảng cách như một kết quả |
| Fine-tune VLM không cải thiện hoặc thiếu GPU (ĐATN) | Validation không tăng sau 2 lần chạy | Giữ VLM zero-shot; phân tích nguyên nhân vẫn là kết quả; GPU thuê chỉ cho dữ liệu tổng hợp, dữ liệu thật chạy trên hạ tầng trong phạm vi cho phép |
| Không có GPU được phép cho dữ liệu thật (ĐATN): laptop không có GPU, Colab không được dùng cho dữ liệu thật | Tuần 1–2 ĐA2 (khi lập văn bản cho phép) chưa xác định được nơi xử lý có GPU | Xin dùng GPU lab trường hoặc hạ tầng nội bộ được phép, ghi vào văn bản cho phép; nếu không có: fine-tune chỉ trên dữ liệu tổng hợp (Colab), đánh giá test thật bằng VLM nhỏ chạy CPU, viết lại RQ2 |
| Quỹ thời gian vừa đi làm vừa học, nhất là kỳ ĐA2 và tuần 1–5 ĐATN | Trễ quá 1 tuần so với kế hoạch | Cắt phần mở rộng trước: giảm benchmark còn 100 câu và demo tối thiểu (ĐA1), chức năng bổ trợ thứ 3 (ĐA2); giảm tập train thật xuống 60 bộ (vẫn đủ đường cong học) |

## Công cụ hỗ trợ: Claude Project và skill

Mỗi đồ án một Claude Project giữ ngữ cảnh riêng của kỳ; quy ước và cách làm dùng chung nằm trong skill. Không đưa dữ liệu thật vào Project hay chat.

| Đồ án | Claude Project | Skill dùng |
| --- | --- | --- |
| ĐA1 | Tạo ngay; knowledge: đề cương, lộ trình, sơ đồ kiến trúc (PNG/PDF), decision-log, progress | hust-da1-bh-genai-conventions, hust-da1-rag-pipeline-builder, hust-da1-benchmark-eval, hust-da1-do-an-hust-writer |
| ĐA2 | Đầu kỳ ĐA2; thêm tổng kết ĐA1 | 3 skill dùng chung của ĐA1 (conventions, benchmark-eval, writer) + hust-da2-agentic-rag-langgraph, hust-da2-policy-understanding, hust-da2-synthetic-insurance-data; luồng song song dùng hust-datn-real-data-governance |
| ĐATN | Đầu kỳ ĐATN; thêm tổng kết ĐA1, ĐA2 và mô tả tập test thật (chỉ mô tả) | 3 skill dùng chung + hust-datn-synthetic-claims-data, hust-datn-vlm-doc-extraction, hust-datn-claims-preassessment, hust-datn-real-data-governance |

## Việc cần làm ngay

- ☒ Xác nhận nguồn gốc 200 bộ hồ sơ: dữ liệu 5 năm trước, thuộc phạm vi dự án, được phép sử dụng

- ☐ Lưu văn bản cho phép; ghi rõ phạm vi: huấn luyện model, nơi được xử lý (máy cá nhân, GPU trường, cloud), được công bố kết quả tổng hợp trong báo cáo; báo giảng viên hướng dẫn

- ☐ Lưu bộ hồ sơ offline, có mã hóa; không đưa vào chat, Project hay API bên ngoài

- ☐ Kiểm tra sản phẩm nào xuất hiện trong 200 bộ và có lấy được quy tắc phiên bản cũ không

- ☐ Gửi giảng viên hướng dẫn lộ trình này kèm đề cương ĐA1; xin xác nhận: ĐA1 làm trong 10 tuần, MT4 chuyển sang ĐA2, được dùng Gemini API soạn nháp benchmark từ tài liệu công khai; xác nhận phạm vi ĐA2 và hướng ĐATN

- ☐ Lưu 11 skill đã soạn; tạo Claude Project ĐA1 kèm custom instructions và knowledge files

- ☐ Dựng repo GitHub theo skill conventions; bật ghi log dạng JSON từ lần chạy đầu tiên

- ☐ Thiết kế schema benchmark v1 (câu hỏi, nhóm, độ khó, đáp án, đoạn nguồn, sản phẩm, phiên bản)

- ☐ Lập danh sách 10–15 sản phẩm (sau khi thầy xác nhận) và tải tài liệu công khai về

- ☒ Chốt hạ tầng ĐA1: Google Colab Pay As You Go, GPU L4 (smoke test ngày 25/10); tài khoản Gemini API chỉ cho dữ liệu công khai/giả. GPU cho dữ liệu thật ĐATN: còn mở

- ☐ Xin đồng ý thu 5–10 hợp đồng thật cho ĐA2 (không cần khớp với 200 hồ sơ)